RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO
## NOME: Nathalli Vitória Esmerio RA:23620
## NOME: Rafaela Ferreira Dos Santos RA:23538

## Cronograma de sprints

Sprint 1: Desenvolvimento inicial do protótipo de navegação e pontos de interesse.
- Semana 1-2: Desenvolvimento do protótipo.
- Semana 3: Entrega e revisão do protótipo.

Sprint 2: Implementação do jogo 2D de exploração.
Semana 4-5: Desenvolvimento do jogo 2D.
Semana 6: Entrega e revisão do jogo 2D. (em andamento)

Sprint 3: Integração de informações educativas no jogo.
- Semana 7-8: Implementação das informações educativas. (em andamento)
- Semana 9: Entrega e revisão da integração. (em andamento)

Sprint 4: Ajustes e melhorias no jogo e na interface do usuário.
Semana 10-11: Ajustes e melhorias.
Semana 12: Entrega e revisão dos ajustes. (em andamento)

Sprint 5: Testes finais e preparação para o lançamento oficial.
Semana 13-14: Testes finais e correções de bugs.
Semana 15: Preparação para o lançamento.

Sprint 6: Lançamento oficial.
Semana 16: Lançamento oficial.
Teremos duas semanas livres para possíveis imprevistos e correções de erros .

Planejamento das Sprints

Sprint	Semanas	Entregável
00	02	Definição de Grupos e Temas	.
1	03	Preenchimento do Plano de Projeto
2	03	Aprendizado sobre os recursos (em andamento)
2	03	Definição da arquitetura do projeto
2	03	Desenvolvimento das funcionalidades de Cadastro (Retirado)
3	03	Desenvolvimento das funcionalidades de Autenticação (Retirado)
3	02	Desenvolvimento das funcionalidades de Perfil do Usuário (Retirado)
3	02	Desenvolvimento das funcionalidades de Navegação Básica
3	02	Desenvolvimento das funcionalidades de Realidade Aumentada (Parte 1) (em andamento)
4	02	Desenvolvimento das funcionalidades de Realidade Aumentada (Parte 2) (em andamento)
4	02	Desenvolvimento das funcionalidades de Integração de Informações Educacionais (em andamento)
4	02	Desenvolvimento das funcionalidades de Integração do Mapa 2D (em andamento)
4	02	Desenvolvimento das funcionalidades de Integração do Jogo 2D (em andamento)
5	02	Expansão dos Pontos de Interesse e Finalização do Sistema de Navegação
5	02	Testes Finais e Correções de Bugs
5	01	Preparação para o Lançamento Oficial
6	01	Lançamento Oficial com Funcionalidades Completas
6	01	Avaliação pós-lançamento e Feedback
6	01	Encerramento do Projeto e Lições Aprendidas

DEFINIÇÕES
Desenvolver uma aplicação 2D com pontos de interesse usando HTML5 Canvas e realidade aumentada.

### 1. Planejamento e Design
- Conceito do Jogo: Defina o conceito do seu jogo. Que tipo de jogo 2D você quer criar? Pense na mecânica do jogo, na história, nos personagens, etc.
- Pontos de Interesse: Identifique quais serão os pontos de interesse no seu jogo. Eles podem ser locais importantes, itens colecionáveis, ou áreas de desafio.
- Biblioteca, laboratórios, bandeco e salão nobre.
### 2. Configuração do Ambiente de Desenvolvimento
- HTML5 Canvas: Área de renderização do jogo.
- JavaScript: Código em JavaScript para controlar a lógica do jogo e desenhar elementos na tela.
### 3. Desenvolvimento do Jogo
- Renderização Inicial: Comece desenhando a cena inicial do jogo no Canvas, incluindo o cenário, personagens e objetos estáticos.
- Controles do Jogador: Implemente a movimentação e interação do jogador com o teclado ou outros dispositivos de entrada.
- Pontos de Interesse: Adicione os pontos de interesse ao jogo. Eles podem ser representados por objetos interativos ou ícones especiais na tela.
- Lógica do Jogo: Desenvolva a lógica do jogo, incluindo colisões, detecção de pontos de interesse, pontuação, etc.
- Feedback Visual e Sonoro: Adicione feedback visual e sonoro para indicar quando o jogador interage com os pontos de interesse ou alcança objetivos.
### 4. Testes e Iterações
- Teste de Jogabilidade: Teste o jogo para garantir que todas as mecânicas funcionem conforme o esperado e que os pontos de interesse sejam alcançáveis e interativos.
- Ajustes e Melhorias: Faça ajustes com base nos testes e feedback recebido. Isso pode incluir ajustes na dificuldade, na posição dos pontos de interesse, ou na aparência visual do jogo.
### 5. Polimento e Finalização
- Gráficos e Áudio: Melhore os gráficos e adicione efeitos sonoros e música de fundo para tornar o jogo mais imersivo.
- Otimização: Otimize o desempenho do jogo, especialmente se estiver enfrentando problemas de lentidão ou travamento.
- Correção de Bugs: Corrija quaisquer bugs ou problemas restantes.
### 6. Apresentação e Documentação
- Apresentação do Jogo: Prepare uma versão final do seu jogo para apresentar como parte do seu TCC.
- Documentação: Documente o processo de desenvolvimento do jogo, incluindo os desafios enfrentados, decisões de design e código-fonte.
### Exemplos de Pontos de Interesse em Jogos 2D
- Itens Colecionáveis: Moedas, estrelas, chaves, entre outros.
- Objetos Interativos: Portas, alavancas, interruptores, entre outros.
- Áreas de Desafio: Plataformas móveis, obstáculos, quebra-cabeças, entre outros.